PLAN REALIZACJI

# Rozgrywki Ligowe

Czysty Node.js • PostgreSQL • Angular

Kompletny plan architektury, implementacji i nauki

CEL Stworzenie pełnej aplikacji internetowej do zarządzania ligą piłkarską oraz praktyczna nauka mechanizmów HTTP w Node.js i budowy interfejsów w Angularze.

Wersja 1.0  |  lipiec 2026

# 1. Cel i zakres projektu

Projekt będzie pełną aplikacją typu full stack. Backend zostanie zbudowany bez Expressa, NestJS i ORM, aby świadomie poznać routing, cykl żądania HTTP, walidację, obsługę błędów, transakcje i komunikację z bazą. Frontend powstanie jako osobna aplikacja Angular.

- Angular – interfejs użytkownika i prezentacja danych.

- Czysty Node.js z TypeScript – REST API i logika biznesowa.

- PostgreSQL – trwałe dane, relacje, ograniczenia i statystyki.

- Docker Compose – spójne środowisko lokalne.

- GitHub Actions – automatyczne sprawdzanie jakości i testów.

ZASADA PROJEKTOWA Angular nigdy nie łączy się bezpośrednio z PostgreSQL. Każda operacja przechodzi przez REST API backendu.

# 2. Funkcje aplikacji

| Obszar | Zakres |
| --- | --- |
| Kluby | Lista, szczegóły, dodawanie, edycja, usuwanie i zawodnicy klubu. |
| Zawodnicy | CRUD, przypisanie do klubu, wyszukiwanie i transfer. |
| Sezony | CRUD, daty oraz mecze sezonu. |
| Mecze | Terminarz, gospodarze, goście, status i szczegóły. |
| Występy | Skład, rola, minuty, kartki i faule. |
| Bramki | Strzelec, asysta, minuta i samobój. |
| Statystyki | Strzelcy, kartki i liczba występów z filtrami. |

# 3. Architektura systemu

- Angular wysyła żądanie HTTP i dane JSON do REST API.

- Router Node.js rozpoznaje metodę, adres i parametry żądania.

- Kontroler przekazuje dane do serwisu domenowego.

- Serwis stosuje walidację i reguły biznesowe.

- Repozytorium wykonuje parametryzowane zapytania SQL.

- PostgreSQL zwraca wynik, który wraca do Angulara jako JSON.

# 4. Organizacja repozytorium

Jedno repozytorium powinno zawierać niezależne katalogi backendu, frontendu, migracji i dokumentacji. Na początku nie jest potrzebny Nx ani inny system monorepo.

| Katalog | Przeznaczenie |
| --- | --- |
| backend | Serwer Node.js, logika, zapytania SQL i testy API. |
| frontend | Aplikacja Angular, widoki, formularze i testy UI. |
| database | Migracje SQL, dane startowe i dokumentacja schematu. |
| docs | Wymagania, API, reguły biznesowe i wdrożenie. |

# 5. Model danych

| Encja | Najważniejsze pola | Relacje |
| --- | --- | --- |
| Klub | id, nazwa, miasto, rok założenia | posiada zawodników; uczestniczy w meczach |
| Zawodnik | id, imię, nazwisko, pozycja, numer | należy do aktualnego klubu |
| Sezon | id, nazwa, daty | zawiera mecze |
| Mecz | id, data, status | sezon, gospodarz, gość |
| Uczestnictwo | rola, minuty, kartki, faule | mecz i zawodnik |
| Bramka | minuta, samobójcza | mecz, strzelec, asystujący |

# 6. Reguły biznesowe

- Nazwa klubu i nazwa sezonu muszą być unikalne.

- Zawodnik może być przypisany wyłącznie do istniejącego klubu.

- Transfer do obecnego klubu jest niedozwolony.

- Gospodarz i gość meczu muszą być różnymi klubami.

- Zawodnik może mieć tylko jedno uczestnictwo w danym meczu.

- Minuta wejścia nie może być większa od minuty zejścia.

- Kartki, faule i minuty nie mogą być ujemne.

- Strzelec i asystujący muszą istnieć; nie mogą być tą samą osobą.

- Gole samobójcze nie są liczone w rankingu najlepszych strzelców.

- Usuwanie rekordów powiązanych musi mieć świadomie ustaloną politykę.

# 7. Projekt REST API

Publiczne endpointy otrzymują wspólny prefiks /api/v1. Nazwy zasobów są w liczbie mnogiej, a operacje biznesowe mają własne podścieżki.

| Zasób | Operacje |
| --- | --- |
| Kluby | GET lista/szczegóły; POST; PUT; DELETE; zawodnicy klubu |
| Zawodnicy | GET; POST; PUT; DELETE; PATCH transfer |
| Sezony | GET; POST; PUT; DELETE; mecze sezonu |
| Mecze | GET; POST; PUT; DELETE; uczestnicy i bramki |
| Uczestnictwa | GET; POST; PUT; DELETE |
| Bramki | GET; POST; PUT; DELETE |
| Statystyki | najlepsi strzelcy; ranking kartek; najwięcej występów |
| Techniczne | health oraz dokumentacja OpenAPI |

## 7.1. Standard odpowiedzi i błędów

- 200 – poprawny odczyt lub aktualizacja.

- 201 – utworzenie zasobu.

- 204 – poprawne usunięcie bez treści.

- 400 – błędne dane wejściowe.

- 404 – brak zasobu albo trasy.

- 409 – konflikt lub duplikat.

- 413 – zbyt duże body.

- 415 – nieobsługiwany Content-Type.

- 500 – nieoczekiwany błąd serwera.

Każdy błąd powinien zawierać stabilny kod, komunikat, status, opcjonalne błędy pól, identyfikator żądania i znacznik czasu.

# 8. Plan implementacji backendu

| Etap | Rezultat |
| --- | --- |
| 1. Fundament projektu | TypeScript, skrypty, ESLint, Prettier, konfiguracja środowisk i struktura katalogów. |
| 2. Warstwa HTTP | Serwer node:http, router, parametry ścieżki i query, parser JSON, CORS, 404 i globalne błędy. |
| 3. PostgreSQL | Docker, pula połączeń, migracje SQL, seed, transakcje i osobna baza testowa. |
| 4. Kluby | Pełny CRUD jako moduł wzorcowy, unikalność i testy. |
| 5. Sezony | CRUD, daty, ograniczenia i kontrola usuwania. |
| 6. Zawodnicy | CRUD, relacja z klubem, wyszukiwanie, duplikaty i transfer. |
| 7. Mecze | CRUD, statusy, filtrowanie, sezon oraz walidacja drużyn. |
| 8. Uczestnictwa | Skład, czas gry, kartki, faule i blokada duplikatu. |
| 9. Bramki | Strzelec, asysta, samobój i walidacja związku z meczem. |
| 10. Statystyki | Agregacje SQL, filtry, limit, indeksy i testy wydajności. |
| 11. Dokumentacja | OpenAPI, przykłady requestów, odpowiedzi i błędy. |

# 9. Architektura backendu

| Warstwa | Odpowiedzialność |
| --- | --- |
| Router | Rozpoznaje metodę i adres, wydobywa parametry, kieruje do kontrolera. |
| Middleware | CORS, logi, parsowanie JSON, limit body i przyszła autoryzacja. |
| Controller | Odczytuje dane żądania, wywołuje serwis i ustawia odpowiedź HTTP. |
| Service | Realizuje reguły biznesowe, transakcje i koordynuje operacje. |
| Repository | Wykonuje wyłącznie parametryzowane zapytania SQL. |
| Database | Pilnuje relacji, ograniczeń, indeksów i integralności. |

WAŻNE SQL nie powinien znajdować się w routerach ani kontrolerach. Dzięki temu późniejsza migracja do Expressa lub NestJS nie wymusi przepisywania logiki biznesowej.

# 10. Plan nauki i implementacji Angulara

| Etap | Zakres nauki i rezultat |
| --- | --- |
| 1. Podstawy | Komponenty, szablony, binding, @if, @for, serwisy, DI, routing, RxJS i Signals. |
| 2. Szkielet strony | Layout, menu, responsywność, Angular Material i strona 404. |
| 3. Kluby | Lista, szczegóły, formularz, edycja, usuwanie i obsługa błędów. |
| 4. Zawodnicy | Wyszukiwanie, filtr klubu, profil, formularz i transfer. |
| 5. Sezony | Lista, formularz, szczegóły i mecze sezonu. |
| 6. Mecze | Terminarz, formularz, status i szczegóły. |
| 7. Zdarzenia meczu | Uczestnicy, minuty, bramki, asysty, kartki i faule. |
| 8. Statystyki | Filtry, rankingi, tabele i wykresy. |
| 9. Jakość UX | Spinner, komunikaty, potwierdzenia, puste stany, sortowanie i paginacja. |
| 10. Testy | Komponenty, formularze, serwisy HTTP i scenariusze Playwright. |

# 11. Mapa stron Angulara

| Trasa | Widok |
| --- | --- |
| / | Panel główny |
| /kluby | Lista klubów |
| /kluby/nowy | Dodawanie klubu |
| /kluby/:id | Szczegóły i zawodnicy klubu |
| /pilkarze | Lista i wyszukiwanie zawodników |
| /pilkarze/:id | Profil zawodnika |
| /pilkarze/:id/transfer | Transfer zawodnika |
| /sezony | Zarządzanie sezonami |
| /mecze | Terminarz i wyniki |
| /mecze/:id | Szczegóły, skład i zdarzenia |
| /statystyki | Rankingi, filtry i wykresy |
| /404 | Nieznaleziona strona |

# 12. Kolejność prac full stack

Projekt należy rozwijać pionowymi fragmentami: baza → backend → Angular → testy. Pozwala to szybko zobaczyć działający efekt i regularnie utrwalać ten sam przepływ.

| Iteracja | Temat | Rezultat |
| --- | --- | --- |
| 1 | Fundament | HTTP, PostgreSQL, Angular layout i komunikacja. |
| 2 | Kluby | CRUD API oraz pełny interfejs klubów. |
| 3 | Zawodnicy | CRUD, relacja z klubem, profil i transfer. |
| 4 | Sezony | CRUD oraz ekran sezonu. |
| 5 | Mecze | CRUD, terminarz i szczegóły. |
| 6 | Uczestnictwo | Skład, minuty, kartki i faule. |
| 7 | Bramki | Bramki, asysty, samobóje i wynik. |
| 8 | Statystyki | Agregacje SQL, filtry, rankingi i wykresy. |
| 9 | Jakość | Walidacja, testy, responsywność i OpenAPI. |
| 10 | Wdrożenie | Docker, CI, migracje i konfiguracja produkcyjna. |

# 13. Strategia testów

## 13.1. Backend

- Testy jednostkowe walidatorów, serwisów, reguł biznesowych, routera i parsera JSON.

- Testy integracyjne CRUD, kluczy obcych, unikalności, transakcji, transferu i statystyk.

- Osobna baza PostgreSQL dla testów; bez zastępowania jej SQLite.

## 13.2. Angular

- Testy komponentów, formularzy, walidatorów i serwisów HTTP.

- Testy stanów ładowania, pustych danych i błędów API.

- Testy end-to-end najważniejszych ścieżek użytkownika.

## 13.3. Krytyczne scenariusze e2e

- Utworzenie klubu i zawodnika.

- Utworzenie sezonu i zaplanowanie meczu.

- Dodanie składu oraz bramki.

- Transfer zawodnika.

- Wyświetlenie poprawnych statystyk.

- Odrzucenie niepoprawnych danych i duplikatów.

# 14. Bezpieczeństwo

- Wyłącznie parametryzowane zapytania SQL.

- Limit rozmiaru body i walidacja Content-Type.

- CORS ograniczony do znanych adresów frontendu.

- Brak szczegółów błędów bazy w odpowiedziach.

- Hasła i konfiguracja tylko w zmiennych środowiskowych.

- Plik .env wykluczony z repozytorium.

- Aktualizowanie zależności i kontrola podatności.

- Poprawne zamykanie serwera i puli połączeń.

Logowanie i role warto dodać dopiero po zakończeniu podstawowej wersji domenowej. Jeżeli powstaną konta, hasła muszą być hashowane sprawdzoną biblioteką, a operacje zapisu chronione rolą administratora.

# 15. Docker, środowiska i CI

| Element | Plan |
| --- | --- |
| Usługi | frontend, backend i postgres |
| Środowiska | development, test i production |
| Konfiguracja | osobne bazy, adresy API i poziomy logowania |
| CI | formatowanie, lint, TypeScript, testy backendu i Angulara, build |
| Migracje | wykonywane kontrolowanie przed uruchomieniem nowej wersji |

# 16. Git i organizacja pracy

- Gałąź main powinna zawsze zawierać stabilną wersję.

- Każda funkcja powstaje na krótkiej gałęzi feature.

- Pull request powinien obejmować jeden spójny zakres.

- Commity powinny być małe i opisywać konkretną zmianę.

- Zmian w schemacie bazy nie wolno wprowadzać bez migracji.

# 17. Harmonogram edukacyjny

| Tydzień | Główny zakres |
| --- | --- |
| 1 | Node.js, TypeScript, HTTP i routing |
| 2 | PostgreSQL, SQL, migracje i klub |
| 3 | Podstawy Angulara i interfejs klubów |
| 4 | Zawodnicy, relacje i transfer |
| 5 | Sezony i mecze |
| 6 | Uczestnictwo i czas gry |
| 7 | Bramki, kartki i faule |
| 8 | Statystyki i wykresy |
| 9 | Testy oraz poprawa interfejsu |
| 10 | Docker, CI, dokumentacja i wdrożenie |

SZACUNEK Przy równoległej nauce Angulara i Node.js realistyczny czas realizacji wynosi około 8–14 tygodni, zależnie od liczby godzin tygodniowo.

# 18. Zakres pierwszej wersji

## 18.1. Wymagane

- CRUD klubów, zawodników, sezonów i meczów.

- Uczestnicy meczu, minuty, kartki i faule.

- Bramki, asysty oraz samobóje.

- Transfer zawodnika.

- Trzy rankingi statystyczne.

- Responsywna strona Angular.

- PostgreSQL, migracje i Docker Compose.

- Walidacja, testy i dokumentacja uruchomienia.

## 18.2. Odłożone na później

- Logowanie i role użytkowników.

- Zdjęcia i upload plików.

- Powiadomienia oraz WebSocket.

- NgRx i mikroserwisy.

- Aplikacja mobilna.

- Zaawansowane raporty i eksporty.

# 19. Pierwszy kamień milowy

Pierwszy działający fragment powinien objąć cały przepływ dla klubów. Będzie wzorcem dla wszystkich kolejnych modułów.

- PostgreSQL uruchomiony w Dockerze.

- Migracja tabeli klubów.

- Serwer HTTP Node.js.

- Pełny CRUD klubów.

- Jednolity format błędów.

- Angular z listą klubów.

- Formularz dodawania i edycji.

- Usuwanie z potwierdzeniem.

- Testy pełnego przepływu.

# 20. Kryteria ukończenia projektu

- Wszystkie zaplanowane funkcje działają przez interfejs Angular.

- API ma spójne endpointy, statusy HTTP i błędy.

- Reguły biznesowe są egzekwowane w backendzie i bazie.

- Statystyki zwracają poprawne wyniki dla danych testowych.

- Migracje tworzą bazę od zera.

- Testy jednostkowe, integracyjne i e2e przechodzą w CI.

- Cały system uruchamia się udokumentowanym procesem.

- Sekrety nie znajdują się w repozytorium.

- Interfejs jest czytelny na komputerze i urządzeniu mobilnym.

# 21. Dalszy rozwój backendu

Po ukończeniu wersji edukacyjnej można pozostać przy czystym Node.js albo przenieść warstwę HTTP do Expressa lub NestJS. Podział na router, controller, service i repository ograniczy zakres migracji. Najczęściej wymienione zostaną router, middleware i konfiguracja, natomiast serwisy oraz reguły biznesowe powinny pozostać prawie bez zmian.

REKOMENDACJA KOŃCOWA Rozwijaj system pionowo. Najpierw ukończ Kluby od bazy po Angular i testy, a następnie powtarzaj ten wzorzec dla kolejnych modułów. Nie próbuj pisać całego backendu przed rozpoczęciem interfejsu.